תרגיל מספר 2 – תקשורת

אופן ההגשה:

הורדה\התקנה של תוכנית הלקוח והשרת מאתר הפרוייקט (או הורדת של לקוח בלבד עם שרת באוויר). יש לצרף הוראות הפעלה\התקנה באתר

הקמת שרת משחקים

עליכם לאפשר לשחק את המשחק שמימשתם ברשת.

- יש להקים שרת משחקים ברשת אשר ימתין לשחקנים

- כל שחקן המתחבר לשרת יוכל:

  - להמתין לשחקן נוסף שיצטרף

  - לשחק כנגד שחקן אשר כבר ממתין

  - לשחק כנגד המחשב

- על השרת לתמוך בכמה משחקים בו זמנית.

הגדרת אבן דרך

בתחילת העבודה יש לבצע הערכת זמנים של המשימות ולחלק את עומס העבודה לשתי איטרציות. יש לפרסם מראש באתר הפרויקט (ובתאום עם הלקוח\ה) מסמך המתאר את תכולת גרסת הביניים. על גרסה זו להיות יציבה, ולממש את כל התכולות שלהן התחייבתם. יש לפרסם גרסה להורדה (או לינק לשרת ברשת) גם עבור גרסת הביניים (ששמה יעיד על היותה milestone לדוגמא: gameName.1.2M.exe). לאחר השלמת אבן הדרך, יש לבצע הערכת זמנים מחודשת לחלק השני של הגרסה, ולהערך בהתאם (תעדוף משימות, משוב לקוח).

תזכורת:

- יש להקפיד על חלוקת תפקידי רוחב בתוך הצוות כפי שצוין במצגת הזו. על כל איש צוות לדווח בסוף המשימה על תרומתו הרוחבית למשימה. ניתן להגדיר משימות נוספות במקרה הצורך.

- כל משימות הפיתוח מתבצעות בזוגות.

- בתחילת העבודה יש לפרסם את סיפורי הלקוח

- על כל session תכנותי לענות לסיפור הנגזר מסיפור הלקוח

- יש להעריך את הזמן הדרוש לכל אחת מהמשימות לפני תחילת המשימה.

- יש למדוד את הזמנים שהוקדשו ע"י כל אחד מחברי הצוות בפועל.

- יש לעקוב אחר המדדים (metrics)

- יש לעקוב אחר התקדמות העבודה אחרי כל session תכנותי ואחרי כל commit

בהצלחה