צורת העבודה בקורס פיתוח מערכות תוכנה

תהליך הפיתוח יתבצע לפי עקרונות eXtreme Programming.

בשלב הראשוני יש ליצור סיפורים ולהעריך את היקפם בשעות עבודה.

כל מתכנת מקבל על עצמו עבודה בהיקף דומה. כל מתכנת מעריך את משך העבודה של עצמו.

אם יש צורך בהגדרת מנשקים משותפים יש להחליט איך לשלב אותה בתהליך. יש לתעדף את כל משימות התכנות ולהתחיל במשימות החשובות ביותר.

שלב הקידוד מתבצע בזוגות.

יש לכתוב בדיקה לכל קטע קוד שנכתב, ולשלב את כל הבדיקות במערך בדיקה אוטומטי (regression test)

בהמשך הקורס יגדיר כל צוות, פרט לתפקידי הקידוד, גם תפקידים רוחביים כפי שיידון בהרצאה. מרצה הקורס ממלא את תפקיד הלקוח האמיתי. ניתן ומומלץ לפנות אליו (אליי!) בכל בעיה הקשורה לחוסר בהירות בדרישות הפרויקט ויש למנות חבר צוות שיהיה אחראי על נושא זה (איש/אשת קשר עם הלקוח).

יש לנהל את הקוד בעזרת שימוש ב SVN. בכל רגע נתון על הקוד ב SVN לייצג מערכת עובדת ובדוקה! מומלץ כי כל session של קידוד (בזוגות) יסתיים בהוספת ה feature החדש ל SVN.

אנו נעבוד עם חשבונות SVN מאתר http://code.google.com/hosting/createProject

- על כל חבר צוות לפתוח חשבון באתר (חינם וחופשי)

- על כל צוות ליצור פרויקט באתר, לצרף אליו את כל חברי הצוות ואת סגל הקורס (username: ohadbr)

- יש לשלוח לסגל הקורס email ובו שם הפרוייקט, שמות חברי הקבצה וה- username של כל אחד מחברי הקבוצה (ohadbr@tau.ac.il). יש להשתמש בחשבון ה SVN שקיבלתם עבור התרגיל הראשון עבור כל התרגילים בקורס.

- יש ליצור בתיקיית השורש של הפרויקט (ב-SVN) קובץ בשם work-sessions.txt שבו תתועד כל העבודה על הפרויקט כפי שמוסבר בהמשך.

אתר זה ישמש בית לפרויקט גם בהבטים נוספים כגון: חלוקת משימות, ניהול פורום צוותי, ריכוז התיעוד, הורדת גרסאות, Wiki, ועוד...

בכל שבוע אנו נקיים בשעה השלישית של הקורס הצגות של התקדמות העבודה ע"י אחד מחברי הצוות בעזרת שלד מצגת שיפורסם באתר הקורס. על כל הצוותים להעלות את מצגת ההתקדמות לאתר הפרויקט שלהם  ב- Google Code Project Hosting  , ואולם בכל שבוע יוגרלו רק שני צוותים שיציגו את התקדמותם בפועל. המצגת תכלול גם דו"ח המפרט את הערכות הזמנים המקוריות של כל אחד מהסיפורים הכלולים במוצר, ואת הזמן שלקח בפועל להשלים את מימוש הסיפור.

הקובץ work-sessions.txt – בכל פעם כאשר אתם נפגשים לצורך עבודה על הפרויקט הוסיפו לקובץ את השורות הבאות:

Date and time:

Team members:

Tasks:

Estimated time for this session:

Actual time spent on this session:

Competed tasks:

יש לבצע commit לקובץ בסיום כל session תכנותי.